**ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | «Строительство участка автомобильной дороги "Даргавс - Кобань" через "Кахтисар" на участке км 4+643 - км 6+443» |
| 1. Стадия проекта | «П» |
| 1. Предмет заявки | - на тома АД |
| 1. Перечень необходимых работ по данной заявке | Разработать раздел буровзрывных работ в объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых проектных решений в зависимости от специфики видов строительства, сложности условий производства и других особенностей выполнения взрывных работ, в составе тома ПОС |
| 1. Исходные данные | 1. План трассы 2. Продольный профиль 3. Поперечные профили   Какие исходные данные необходимы |
| 1. Ссылки на исходные данные | Для ОЗНАКОМЛЕНИЯ с объектом  <https://disk.yandex.ru/d/TEDGGOiKeKjLmQ>  **Планы не окончательные** |
| 1. Работы, выполняемые ГИПом | 1. Выезд на объект 2. Коммуникация с Заказчиком 3. Предоставление всех исходных данных по объекту 4. Все согласования с Заказчиком 5. Распечатка бумажного вида 6. Разработка остальных разделов проектной документации |
| 1. Требования к проведению экспертизы | Экспертиза требуется |
| 1. Результат работы | Результатом Работ по Договору являются согласованные и принятые Подрядчиком, утвержденные Заказчиком, получившие положительные заключения государственной экспертизы проекта, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости проектная документация |
| 1. Требования к передаче готовых материалов ГИПу | Проектная документация направляется на электронную почту, в следующем виде:  - электронная версия Проектной документации в не редактируемом формате (pdf);  - электронная версия Проектной документации в редактируемом формате (doc, xls, dwg, 3dc, sfc, rbproj). |
| 1. Особые условия |  |
| 1. Сроки выполнения данной заявки | Начало Работ — 3.05.2023  Окончание Работ - 11.05.2023 |
| 1. Условия оплаты выполнения данной заявки | 30% аванс, 30% после согласования Заказчиком тома и 40% после согласования проектной документации |

**Готовы ли взяться за работу в эти сроки и какова стоимость?**