Шаблон технического задания для размещения проекта на ПИРС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Требование | Информация |
|  | Заказчик | ООО ПСК «Инжиниринг» |
|  | Наименование объекта (проекта) | Разработка проектной документации систем автоматизации для реконструкции здания стационара |
|  | Ориентировочное время начала работ, Сроки исполнения работ (начало и окончание работ по графику) | Начало: 11.11.2020г.  Окончание ПД со спецификациями: 25.11.2020. |
|  | Вид строительства (новое, реконструкция, техперевооружение) | Реконструкция |
|  | Натуральные показатели объекта (если можно указать) | Необходимо разработать системы автоматизации:  Предусматривается проектирование следующих систем:  - автоматизация общеобменной вентиляции (38 систем).  - автоматизация противопожарного водопровода (2 системы).  - автоматизация тепломеханических решений (2 системы).  - автоматизация систем противодымной защиты и подпора воздуха (36 систем).  - автоматизация системы медицинских газов (1 система).  Описание по системам вентиляции прикладывается. |
|  | Стадийность выполняемых проектных работ (ПД, РД) | Проектная документация |
|  | Разрабатываемые разделы | ПД — ИОС5.2 |
|  | Наличие экспертизы (ГОС, НЕГОС) | Государственная экспертиза |
|  | Технические требования к выполняемым работам (что нужно запроектировать) | Разработать проектную в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (в ред. от 06.07.2019г.), и в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 08.08.2019, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.08.2019).  Сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы ПД |
|  | Бюджет | 15 000,00 руб. - для ФЛ.  20 000,00 руб. - для ИП, самозанятый |
|  | Условия оплаты (этапность оплаты: наличие аванса и т.д.) | Оплата 50% - после выдачи раздела.  20% - после прохождения экспертизы.  30% - после оплаты заказчиком. |
|  | Исходные данные | Все необходимые исходные данные будут предоставлены исполнителю перед началом работ. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу. |

В заявке просим указать:

1) Планируемую форму сотрудничества (ООО/АО/ИП, Физ. лицо)

2) Опыт выполнения проектной документации по промышленным объектам, с прохождением государственной экспертизы. (Приложить портфолио).

Предоставление дополнительной информации возможно по запросу.

Необходимые исходные данные Исполнителю будут предоставлены перед началом работ.