|  | Приложение № 2 к извещению |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по корректировке проектно-сметной и рабочей документации и оказание услуг по техническому сопровождению при прохождении Государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации по объекту:

«Реконструкция промышленного производства нитроэфиров и изготовления пороховой массы (в целях внедрения технологии № 2.1.6.50), Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный центр двойных технологий «Союз», г. Дзержинский, Московская область»

Второй пусковой комплекс

Акционерное общество

«Федеральный центр двойных технологий «Союз»

г. Дзержинский, Московская область

2026 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации Заказчика-застройщика | Акционерное общество «Федеральный центр двойных технологий «Союз» |
| 2 | Местоположение объекта (город, площадка, адрес). | 140090, Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Лесная, дом 44. |
| 3 | Наименование объекта. | «Реконструкция промышленного производства нитроэфиров и изготовления пороховой массы (в целях внедрения технологии № 2.1.6.50), Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный центр двойных технологий «Союз», г. Дзержинский, Московская область» - Второй пусковой комплекс |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция и техническое перевооружение |
| 5 | Источник финансирования объекта строительства | Собственные средства Заказчика |
| 6 | Назначение объекта, производственная номенклатура | Внедрение новой технологии |
| 7 | Цели работ | Целью работ является корректировка проектно-сметной и рабочей документации в соответствии с фактически выполненными работами, необходимыми для завершения строительно-монтажных работ по объекту |
| 8 | Вид | Проектные работы |
| 9 | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Работы должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам РФ, нормативным техническим документам, техническим регламентам, строительным правилам (сводам правил) в области проектирования и строительства, а также требованиям Задания на проектирование. Проектно-сметная документация должна содержать экономически обоснованные решения. |
| 10 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - проектно-сметная документация, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №402с-17/ГГЭ-11196/03 от 19.10.2017 г.; - рабочая документация; - проектно-сметная документация, разделенная на пусковые комплексы и утвержденная Заказчиком; - заключение строительно-технической экспертизы объектов Первого пускового комплекса; - Приложение № 1 к ТЗ ПД 2ПК. Прочие исходные данные, необходимые для достижения целей работ, предоставляются на основании запроса Подрядчика и не могут являться причиной переноса сроков выполнения проектных работ. |
| 11 | Содержание работ | В объем выполняемых работ должно входить: - Входной контроль проектно-сметной и рабочей документации с составлением ведомости расхождений. - Оценка исходных данных на предмет достаточности для осуществления проектных работ с последующим прохождением Государственной экспертизы. - Составление и согласование план-графика корректировки разделов проектно-сметной и рабочей документации, в том числе с разделением по корректировке в части 3.8. и 3.9 ст. 49 ГрК РФ. - Корректировка проектно-сметной и рабочей документации в части фактически выполненных работ, в том числе и на основании Заключения строительно-технической экспертизы. - Согласование откорректированной проектно-сметной и рабочей документации с Заказчиком. - Техническое сопровождение при прохождении Государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации до момента получения итогового положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе устранение замечаний и представление дополнительно запрашиваемых материалов. - Внесение изменений/дополнений в проектно-сметную и рабочую документацию на основании фактически выполненных работ. Способ внесения изменений в проектно-сметную и рабочую документацию проектировщик определяет самостоятельно, но с учетом безусловного достижения результата выполнения проектных работ. |
| 12 | Сроки выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы) | Начало работ - с момента заключения договора. Окончание работ – не позднее 31.08.2026 г. - Корректировка проектно-сметной и рабочей документации в части фактически выполненных работ, в том числе и на основании Заключения строительно-технической экспертизы и техническое сопровождение при прохождении Государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации до момента получения итогового положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
| 13 | Особые условия | Последовательность выполнения проектных работ может быть скорректирована Заказчиком в связи с этапом проводимых по реализации проекта мероприятий, характером и приоритетностью выполняемых строительно-монтажных работ. Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ должна быть подтверждена положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России». При необходимости провести инженерные изыскания. Часть исходных данных содержит сведения, составляющие государственную тайну и/или служебную информацию ограниченного распространения. Для передачи сведений, составляющих государственную тайну, Заказчик обязан убедиться в наличии у Подрядчика лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений «секретно» (3 форма допуска). В случае отсутствия у Подрядчика лицензии указанной степени секретности разрешенных к использованию сведений, передача сведений, составляющих государственную тайну, возможна только после получения Подрядчиком установленным законодательством Российской Федерации порядком лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности разрешенных работ не ниже «секретно» (3 форма допуска). |
| 14 | Результат выполнения работ | Внесенные в проектную и рабочую документацию изменения, необходимые для получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной (откорректированной) документации и технических регламентов. Положительные локальные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по откорректированным разделам проектной документации. Итоговое положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результату проверки откорректированной проектно-сметной документации. |
| 15 | Требования к объему и содержанию документации | Представить четыре экземпляра проектной и рабочей документации на бумажном носителе, два экземпляра на электронном носителе в формате «.pdf» и в редактируемых форматах: - текстовые документы в формате «.doc», «.docx»; - документы в виде таблиц в формате «.xlsx»; - чертежи в формате «.dwg». Представить четыре экземпляра сметной документации на бумажном носителе, два экземпляра на электронном носителе в формате «.pdf» и в редактируемых форматах: - текстовые документы в формате «.doc», «.docx»; - сметные расчеты в форматах «.gsfx», «.gge», «.xlsx». Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |