Доброго дня.

Направляем Вам:

Заявку на разработку раздела ТКР КЖ проектной документации по объекту: «Реконструкция водозабора МУП ВКХ «Водоканал» в пос. 1-ое отделение учхоза «Кубань» в г. Краснодаре»

**Кратко об объекте:**

Реконструкция существующего водозабора участки № 1 и № 2 включая насосную станцию второго подъема.

На существующем водозаборе демонтируются старые бетонные резервуары воды, здание насосной и устраиваются новые ж/б резервуары, насосная, подсобные помещения.

Есть проект планировки территории.

Есть все изыскания, Генеральный план застройки территории.

Есть чертежи с размерами резервуаров и зданий насосных станций.

Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.

**Что нужно сделать:**

Разработка чертежей КЖ, выполнить расчеты для зданий насосной, резервуаров воды и др ж/б зданий (см.ген.план).

Собрать том ТКР КЖ, и объемы для СВОР.

**Более подробно что требуется:**

Сами габариты резервуаров, насосной и др уже разработаны. Исходники в dwg предоставим.

Под данные размеры нужно сделать чертежи, спецификации и ведомости КЖ, выполнить расчеты, подготовить пояснительную записку в этой части.

Собрать все в том ТКР в pdf и ред формате.

Составить объемы по тому КЖ, которые мы добавим в общий СВОР.

Железобетон для резервуаров монолитный.

**Особые условия:**

Учесть, что реконструкция идет в условиях действующего производства (непрерывность водоснабжения), арматуру брать такую, которую экспертиза пропустит Краснодарского края.

Фундаменты мы посчитаем сами.

**Что мы делаем сами:**

* Вам не требуется ездить на объект,
* Мы сами общаемся со строителями и с заказчиком,
* Все исходные данные, согласования, мы выполняем сами.
* Распечатываем бумажный вид тоже самостоятельно.
* Остальные разделы проекта - мы делаем сами.

**Исходные данные:**

Изыскания, Генеральный план застройки территории (ГП).

Чертежи АР на резервуары.

Том ТКР по водоснабжению.

Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта (ИЛО).

**Также отдельно предоставим:**

* Титульный лист, образцы оформления.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1TZGNhL54lNIcN2ITJLW\_XeH8X25i7VMw?usp=sharing

**Срок:**

2 недели

**Условия:**

30% аванс, 30% после сдачи ПД заказчику и согласования, 40% после положительного заключения экспертизы.

**Готовы ли взяться за работу в эти сроки и какова стоимость?**

С уважением,

Кирилл Алексеюк

Исполнительный директор

ООО "Земэнергоцентр"